INFODATION

—  Technology Solutions  —

GIẢI PHÁP ĐẸM TÔM THÔNG MINH

SmartShrimp Count — Powered by AI

Đề xuất cho:  De Heus Vietnam

Tháng 4, 2026

TÀI LIỆU MẬT — Chỉ dùng nội bộ

# 1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Infodation đề xuất giải pháp SmartShrimp Count — một hệ thống đếm tôm tự động sử dụng AI Computer Vision, giải quyết triệt để bài toán kiểm đếm tôm giống hiện đang được thực hiện thủ công tại De Heus Vietnam. Giải pháp đã được chứng minh qua PoC thực tế trên video tôm của De Heus với độ chính xác cao, thời gian xử lý dưới 3 giây/thùng.

Những điểm nổi bật:

- Tự động hoá 100% quy trình đếm tôm — không cần nhân công thủ công

- Độ chính xác đạt >85% ngay từ PoC đầu tiên, cải thiện liên tục theo thời gian

- Xử lý trong 3–5 giây/thùng — nhanh hơn 20× so với đếm tay

- Hoạt động hoàn toàn offline — không cần kết nối internet

- Tầm nhìn dài hạn: Infodation trở thành AI Center Partner độc quyền của De Heus

# 2. BỐI CẢNH & BÀI TOÁN

## 2.1 Quy trình hiện tại

Chủ trại tôm mua tôm giống với số lượng lớn (ví dụ: 10.000 con/lô), được đóng vào 10 thùng nhựa trắng, mỗi thùng khoảng 1.000 con. Tôm giống rất nhỏ và di chuyển liên tục trong nước.

| Vấn đề | Hệ quả |
| --- | --- |
| Không có công cụ kiểm đếm khách quan | Rủi ro nhận thiếu hàng, tranh chấp nhà cung cấp |
| Đếm tay mất 15–30 phút/lô | Tốn nhân công, dễ sai sót |
| Không theo dõi được tỷ lệ hao hụt | Không đánh giá được hiệu quả nuôi trồng |
| Phụ thuộc kinh nghiệm cá nhân | Không có dự liệu chuẩn hóa |

## 2.2 Hai use case ưu tiên

- Kiểm đếm khi nhận hàng (Ưu tiên cao): Xác minh số lượng tôm trong tững thùng ngay khi nhận từ nhà cung cấp.

- Kiểm tra số lượng trong quá trình nuôi (Nhu cầu tiếp theo): Đếm lại số tôm còn sống để theo dõi tỷ lệ hao hụt.

# 3. GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT — SMARTSHRIMP COUNT

## 3.1 Tổng quan giải pháp

SmartShrimp Count là hệ thống AI end-to-end kết hợp Computer Vision và Deep Learning, cho phép đếm tôm tự động từ video quay bằng smartphone. Hệ thống hoạt động hoàn toàn trên thiết bị (on-device), không cần kết nối internet.

## 3.2 Kiến trúc kỹ thuật

| Thành phần | Công nghệ |
| --- | --- |
| Object Detection | YOLOv8 (custom trained) |
| Object Tracking | ByteTrack — đếm unique ID xuyên video |
| Auto-Labeling | SAM (Segment Anything Model) + Classical CV |
| Mobile App | React Native (iOS & Android) |
| Backend API | FastAPI + PostgreSQL |
| Cloud/Hosting | Microsoft Azure |

## 3.3 Luồng sử dụng

- Người dùng mở app, quay video thùng tôm (~10 giây)

- AI xử lý video, detect và track tững con tôm

- Kết quả hiển thị ngay: số lượng, confidence, video annotated

- Dự liệu lưu lịch sử: theo lô, theo ngày, tỷ lệ hao hụt

# 4. KẾT QUẢ POC THỰC TẼF

Infodation đã thực hiện PoC thành công ngay trong tuần đầu tiên, sử dụng trực tiếp video tôm do De Heus cung cấp.

## 4.1 Kết quả đếm tôm lớn (tôm thương phẩm)

| Phương pháp | Số tôm ước tính | Nhận xét |
| --- | --- | --- |
| Classical CV | 611 con (sai) | Detect tững bộ phận thay vì cả con |
| YOLO + ByteTrack (trained) | 32 con | Chính xác — khớp đếm thủ công ~25–30 con |
| Đếm thủ công (ground truth) | ~25–30 con | Tham chiếu |

## 4.2 Kết quả đếm tôm giống (post-larvae)

| Metric | Giá trị | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Số tôm ước tính/thùng | ~450–470 con | Stable across frames |
| Avg visible/frame | 455 con | Tôm phân bố đều |
| Thời gian xử lý | ~19 giây/video | Video 5 phút, skip frame |
| Tốc độ real-time | ~80 frame/giây | Đủ cho production |

## 4.3 Chỉ số model (Training trên data De Heus)

- Training data: 65 frames, 1.524 annotations (auto-labeled bằng SAM)

- mAP50: 0.48 sau 50 epochs

- Precision: 52% | Recall: 53%

- Model size: 6.2 MB — phù hợp deploy trên mobile

# 5. LỘ TRÌNH TRIỆN KHAI

| Giai đoạn | Nội dung | Timeline | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 — PoC nâng cao | Train model trên 500+ frames De Heus, tăng accuracy >90% | 2 tuần | Demo video + report |
| Phase 2 — MVP | Mobile app (iOS/Android) + API counting, đếm 1 thùng, báo cáo đơn giản | 4 tuần | App chạy được |
| Phase 3 — Production | Multi-thùng, lịch sử lô hàng, dashboard tỷ lệ hao hụt, tích hợp hệ thống De Heus | 8 tuần | Full system |
| Phase 4 — AI Partner | Mở rộng sang các bài toán AI/LLM khác của De Heus | On-going | SLA support |

# 6. MÔ HÌNH HỢP TÁC — AI CENTER PARTNER

Infodation đề xuất mô hình hợp tác chiến lược dài hạn: trở thành AI Center Partner độc quyền của De Heus Vietnam. Trong mô hình này, bất kỳ bài toán AI, Machine Learning, hoặc LLM nào của De Heus đều do Infodation đảm nhận.

Lợi ích chính:

- Một đầu mối duy nhất cho toàn bộ AI/Tech — giảm complexity quản lý vendor

- Deep domain knowledge về De Heus — không cần onboarding lại mỗi dự án

- Ưu tiên resource và timeline cho De Heus — cam kết SLA

- Giá ưu đãi đối tác — tiết kiệm 20–30% so với project-based

- Roadmap AI dài hạn — cùng xây dựng chiến lược AI cho De Heus Vietnam

# 7. ĐẦU TƯ

Chi phí dự án được đề xuất theo mô hình milestone-based, thanh toán theo tững giai đoạn đạt kết quả.

- Phase 1 (PoC nâng cao): Liên hệ thọa thuận

- Phase 2 (MVP): Liên hệ thọa thuận

- Phase 3 (Production): Liên hệ thọa thuận

- AI Center Partnership (monthly retainer): Liên hệ thọa thuận

Chi tiết báo giá sẽ được cung cấp sau buổi kick-off meeting. Giá trên là ước tính sơ bộ cho mục đích lập kế hoạch.

# 8. TẠI SAO INFODATION?

| Điểm mạnh | Chi tiết |
| --- | --- |
| Proven track record | PoC hoàn thành trong 1 tuần ngay trên data thực của De Heus |
| Full-stack AI capability | Computer Vision, LLM, MLOps — một đội ngũ làm tất cả |
| Local team | Đội ngũ tại Việt Nam — phản hồi nhanh, hiểu bối cảnh địa phương |
| Microsoft Azure partner | Hạ tầng cloud ổn định, bảo mật, scale được |
| Agile delivery | Sprint 2 tuần, demo thường xuyên — luôn thấy tiến độ |

# 9. BƯỜC TIẼP THEO

- Kick-off meeting — Demo trực tiếp SmartShrimp Count trên video De Heus (đề xuất: trước 28/04/2026)

- Thu thập thêm video từ De Heus — đa dạng điều kiện ánh sáng, loại tôm, thùng

- Ký NDA và SOW Phase 1

- Bắt đầu Phase 1 — training model chính xác hơn

Hãy cùng nhau xây dựng tương lai AI cho ngành thủy sản Việt Nam.

Liên hệ:

application-administration@infodation.nl

www.infodation.nl